|  | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж малого бизнеса № 4» (ГБПОУ КМБ № 4) |
| --- | --- |

Анализ рисков

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент(ка): Перепёлкина Анфиса Александровна

Группа: ИПО 21.24

Руководитель: Александр Сергеевич Рыбаков

Отчётная работа защищена с оценкой «___» __________________

Москва, 2025 г

Анализ рисков проекта CloudGuard+

| № | Категория риска | Потенциальный риск | Вероятность | Влияние | Мероприятия по смягчению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологический | Новый фреймворк может замедлить разработку | Средний | Высокий | Пилотный прототип; обучение; привлечение консультанта; буфер времени |
| 2 | Ресурсный | Маленькая команда без резервов | Средний | Высокий | Кросс-обучение; минимизация bus-factor; план на подрядчиков |
| 3 | Финансовый | Ограниченный бюджет может оказаться недостаточным | средний | Высокий | Резерв 5–10%; контроль расходов; оптимизация внешних сервисов |
| 4 | Рыночный (конкурентный) | Действия конкурентов могут снизить долю рынка | высокий | Высокий | Уникальные фичи; мониторинг конкурентов; гибкая ценовая стратегия |
| 5 | Юридический / безопасность данных | Риск несоблюдения требований GDPR и др. | Низкий | Высокий | Аудит безопасности; участие юриста; время на сертификацию |
| 6 | Управленческий / процессный | Нечёткие требования → переделки | Средний | Средний | Воркшопы; Agile; чёткий roadmap и DoD |
| 7 | Инфраструктурный | Проблемы масштабируемости или производительности | Средний | Высокий | Нагрузочные тесты; мониторинг и логирование |